Verlauf / Datum	Planung	Patrick (=Leader) / Mechanik	Micha / Mechanik	Robert / Oberfläche	Hannes / Oberfläche	Bastian / Artwork/Menü
1. DS (01.03.2013)	Erstellung des UML-Modells / Aufgabenverteilung
HA	Grundgerüst	Verteilung; Objekte (Eigenschaften, Methoden), Bezeichner festlegen/erstellen		Vorarbeit (Testinterface)		Spielimages (Spielfiguren, Hintergrund, Hindernisse, Kisten, Items, Bombe) / Menüimages („Checkboxen“)
2. DS (08.03)	1. Kontrolle der ToDos / 2. Ziel/Aufgaben für die Stunde: / 3. Ergebnisse/Fragen: / → 4. ToDos:	1. festlegen: Ja; erstellen: Nein / Grund: zu viel vorgenommen / 2. festlegen von Aufgaben		1. Vorarbeit: Ja (Test) → kein konkretes Ergebnis / Grund: vieles hat nicht funktioniert / 2. festlegen von Aufgaben		1. Images: Ja / 2. festlegen von Aufgaben
HA	Programmieren der Grundfunktionen	Events	Objekte	Grafische Umsetzung der Grundfunktionen		Items verbessern / unterschiedliche Explosionsfarben
3. DS (15.03)
HA
4. DS (22.03)
HA
4. DS → Abgabe

Tabelle 1: